Točka 5.

Prijedlog za donošenje

Odluke o

- Izmjenama i dopunama Programa

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture​ ​na području općine Jelenje za 2021. godinu

PREDLAGATELJ: Općinski načelnik

IZVJESTITELJ: pročelnica

U Dražicama 29. lipnja 2021.

| NAZIV AKTA: PRAVNA OSNOVA: | Odluka o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i građenja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje z 2021. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) |
| --- | --- |
|  | Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10 i 120/13)​ |
| NADLEŽAN ZA PREDLAGANJE: | Općinski načelnik (članak 33. Statuta Općine Jelenje („Službene novine PGŽ“ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i „Službene novine Općine Jelenje“ br. 7/17, 5/18, 11/18, 6/20,39/5) |
| STRUČNA OBRADA: | Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje |

OBRAZLOŽENJE:

Programom građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje u 2021. godini, kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj 11.12.2020. godine utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture čija izgradnja se planira realizirati tijekom 2021. godine, kao i financijska sredstva potrebna za njihovu izgradnju.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jelenje u 2021. godini predlaže se usklađivanje sredstva planiranih za izvedbu Programa s očekivanom realizacijom i sukladno tome promjene u odnosu na pojedine investicije koje se Programom planiraju realizirati i to u dijelu programa koji se odnosi na dodatno ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine, groblje, javnu rasvjetu i rekonstrukciju i zgrade OŠ Jelenje-Dražice i proširenje sportske dvorane.

Unutar PROGRAMA – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture dolazi do značajnog povećanja i to za iznos od 957.550,00 kuna.

Kapitalni projekt – Izgradnja i dodatna ulaganja u ceste, pozicija 50 povećava se za iznos od 340.550,00 kuna zbog proširenja ceste u Podkilavcu, te zbog sklopljenog Ugovora sa ŽUC-om o rekonstrukcije ceste LC 58019 Zoretići – Kukuljani. Kapitalni projekt – Izgradnja i dodatna ulaganja u groblja, pozicija 52 i 188, povećava se za 512.000,00 kn (od čega se iznos od 12.000,00 kn odnosi na nematerijalni prihod financiran iz općih izvora)  zbog proširenja groblja i izgradnje novih grobnih mjesta, Kapitalni projekt – Javna rasvjeta – zbog proširenja sustava javne rasvjete na područjima gdje ista nije razvedena ili po zahtjevima mještana. Navedeni projekt planiran je u visini od 105.000,00 kuna.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA

Na temelju članka 66. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i

32/20), članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 123/17, 98/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje 3/17, 5/18, 11/18, 6/20,39/5), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 2. sjednici održanoj dana 29. lipnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU O

I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ​ NA PODRUČJU​	 OPĆINE JELENJE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

Članak 2.

Opis poslova (projekti, izgradnja i ostali poslovi vezani za izgradnju) sa procjenom troškova:

|  |  | OPIS | PLANIRANA SREDSTVA U KUNAMA |  | IZVORI FINANCIRANJA U KUNAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CESTE Ukupan iznos za ceste – 774.023,86 | Registar nerazvrstanih cesta | 10.000,00 10.023,86 |  | 4 - komunalni doprinos-50.000,00 4 – višak prihoda – 52.725,00 409.023,86 4 –naknade za koncesiju – 15.000,00 4- doprinos za šume: 300.000,00 |
|  |  | Dodatna ulaganja cestama | 407.725,00 764.000,00 |  |  |
|  |  | 1.2. Proširenje ceste Zoretići - Kukuljani | 200.000,00 300.000,00 |  |  |
|  |  | 1.3. Proširenje nerazvrstane ceste Jelenje-Podkilavac | 103.725,00 360.000,00 |  |  |
|  |  | 1.4. Proširenje nerazvrstana cesta u Podkilavcu-centar | 104.000,00 |  |  |
| 2. | GROBLJA | 2.1. Proširenje groblja Jelenje | 500.000,00 1.000.000,00 |  | 4 – komunalni doprinos 450.000,00 345.000,00 4- višak prihoda- 118.000,00 735.000,00 |
|  |  | 2.2. Detaljni plan uređenja groblja | 68.000,00 80.000,00 |  |  |
| 3. | OBORINSKA ODVODNJA | 3.1. Oborinska odvodnja (veza: točka 1. - izgradnja ceste) | 95.725,00 80.000,00 |  | 4 – prihod vodnog gospodarstva-80.000 4-višak prihoda-15.725 |
| 4. | JAVNA RASVJETA-PROŠIRENJE | Proširenje javne rasvjete na području Općine Jelenje – | 105.000,00 |  | 4-Komunalni doprinos 105.000,00 |
| 5. | OSNOVNA ŠKOLA JELENJE- DRAŽICE | Rekonstrukcija zgrade OŠ Jelenje-Dražice i dogradnja sportske dvorane | 206.241,95 |  | 4- višak prihoda- 206.241,95 |
| UKUPNO |  |  |  | 1.081.450,00 2.245.265,81 |  |

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Članak 3.

Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koriste se sljedeći izvori financiranja u ukupnom iznosu 1.081.450,00  2.245.265,81 kako slijedi:

  - prihodi od komunalnog doprinosa 500.000,00

  - naknade za koncesije 15.000,00

  - doprinos za šume  300.000,00

  - višak prihoda građenja KI 170.725,00  1.350.265,81

  - prihod vodnog gospodarstva 80.000,00

  - višak prihoda građenja i rekonstrukcije oborinske vode 15.725,00.“

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu prvog dana nakon dana objave u Službenim novinama Općine Jelenje.

KLASA: 010-10/21-01/2

URBROJ:2170-04-01-21-5

U Dražicama 29.6.2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

PREDSJEDNIK

Dino Piljić