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[bookmark: _GoBack]UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
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[bookmark: _Hlk523316750][bookmark: _Hlk523314937]UNUTAR TIPA OPERACIJE 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  LRS LAG-a „Terra liburna“

OPIS PROJEKTA

1. NAZIV PROJEKTA
Uređenje igrališta za djecu i mlade u Dražicama
2. NOSITELJ PROJEKTA
2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA
Općina Jelenje
2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA
Dražičkih boraca 64, Dražice 51218
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Robert Marčelja
2.5. KONTAKT
Mobitel: 091 406 0910, email: robert@jelenje.hr
3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“  
3.1.1. PODMJERA
Podmjera 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«
3.1.2. TIP OPERACIJE
3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“

3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Primorsko-goranska županija.
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Općina Jelenje.
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Naselje Dražice.

3.3. CILJEVI PROJEKTA
Krajnji je cilj ovakvih aktivnosti da Općina Jelenje postane razvijena općina s pozitivnom poduzetničkom klimom i visokom razinom zaposlenosti, pri čemu će turizam, uslužne djelatnosti i poljoprivreda pridonositi razvoju pozitivne poduzetničke klime te ukupnom razvoju. Sve to, uz brigu za okoliš, poticanje društvenoga standarda te jačanje zdravstvene i socijalne kvalitete života, trebalo bi stvoriti uvjete za ugodan i zdrav život cjelokupnoga stanovništva općine Jelenje.
Stoga je opći cilj projekta:
Unaprjeđenje životnog standarda stanovnika Općine Jelenje, posebno djece i mladih
Specifični ciljevi su:
1. Izgradnja dječjeg igrališta u Dražicama
2. Opremanje dječjeg igrališta u Dražicama
3. Provedba projekta financiranim iz sredstava EU
4. Informiranje javnosti o provedenom projektu iz sredstava EU
3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
Sukladno ciljevima i aktivnostima projekta rezultati koje očekujemo po provedbi projekta su sljedeći:
1. Izgrađeno jedno dječje igralište
2. Opremljeno jedno dječje igralište
3. Proveden jedan postupak jednostavne nabave
4. Angažiran jedan konzultant za provedbu projekta
5. Provedeno informiranje javnosti putem: Internet stranice Općine Jelenje, Glasnika Općine Jelenje
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta

Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?                 DA / NE 

Ako je odgovor ''DA'':
1. opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta

Provedbom ovog projekta indirektno će se doprinijeti povećanju radnih mjesta u sklopu pripadajućih ugostiteljskih objekata koji se nalaze neposredno uz igralište. Povećanjem posjetioca igrališta biti će potrebno povećati radne kapacitete pružatelja usluga.

1. opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
	R.br.
	Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
	Planirani broj radnih mjesta
	Planirana godina ili planirano razdoblje stvaranja novog radnog mjesta nakon realizacije projekta

	/
	/
	/
	/




Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 4. i praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere 
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
Provedba projekta trajati će 6 mjeseci.
3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
1. Prijava projekta na natječaj
· Izrada prijavnih obrazaca
· Prikupljanje prateće dokumentacije
· Predaja projektnog prijedloga na natječaj u zadanom roku
2. Provedba postupka jednostavne nabave za izgradnju i opremanje igrališta te nadzora
· Priprema natječajne dokumentacije javne nabave
· Provođenje postupka javne nabave
· Odabir izvođača radova te opremanja i nadzora te potpis ugovora 
3. Izvođenje radova i opremanja dječjeg igrališta Dražice 
· Izvršenje pripremnih aktivnosti (prijava gradilišta nadležnim službama, prometna regulacija, otvaranje gradilišta i sl.)
· Izvođenje radova u skladu sa projektnom dokumentacijom
4. Upravljanje projektom
· Vođenje radnih sastanaka svih sudionika u projektu
· Priprema i slanje zahtjeva za isplatu
· Izvještavanje 
· Zaključenje projekta uređenjem arhive dokumentacije
5. Informiranje i vidljivost
· Provedba objave na Internet stranici Općine Jelenje
· Provedba objave u Glasniku Općine Jelenje
3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
Izrađen je Glavni projekt oznake RP-47 od kolovoz, 2018. za Izgradnju i opremanje igrališta za djecu i mlade u Dražicama.

3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti)
Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi) = 526.472,00 kn
3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
Aktivnosti građenja nisu započele.
4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
Ciljane skupine ovog projekta su djeca i mladi, a krajnji korisnici su lokalno stanovništvo i posjetioci.
4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Strategijom razvoja Općine Jelenje za razdoblje 2015.-2020. definirana je vizija Općine Jelenje: Općina Jelenje razvijena je općina s pozitivnom poduzetničkom klimom i visokom razinom zaposlenosti. Brigom za okoliš, poticanjem društvenoga standarda i jačanjem zdravstvene i socijalne dimenzije kvalitete života, Općina stvara uvjete za ugodan i zdrav život cjelokupnoga lokalnog stanovništva. Strateški ciljevi usklađeni su sa strateškim opredjeljenjima i usmjereni ka rješavanju ključnih slabosti, odnosno razvojnih ograničenja općine Jelenje. Pa je tako jedan od strateških ciljeva Strateški cilj 3. Razvoj turizma koji definira Mjeru 3.1.4. Izgradnja Jelenje Sport City tj., aktivnosti: 
- Izrada dokumentacije za izgradnju Jelenje Sport City
- Uređenje sportskih objekata
- Izgradnja i uređenje sportskih igrališta
Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dražicama doprinosi ostvarenju Strateškog cilja 3. Mjere 3.1.4. te je stoga opravdana investicija Općine Jelenje da unaprijedi standard lokalnog stanovništva te djeluje u smjeru ostvarenja ciljeva zadanih Strategijom.
Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Dražicama je i neophodno jer u Dražicama ne postoji ovakva lokacija za djecu i mladež koji su ujedno i ciljane skupine provedbe projekta.
5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM
/
5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
/
6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA 
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE

	
	2019.

	Opis troška
	kn

	Izgradnja i opremanje igrališta
	483.600,00

	Prijava projekta
	8.500,00

	Glavni projekt
	4.800,00

	Nadzor nad izgradnjom
	9.672,00

	Stručnjak za provedbu projekta
	20.000,00 

	Izvori sredstava
	kn

	Vlastita sredstva (proračunska sredstva)
20% prihvatljivih troškova + neprihvatljivi troškovi
	139.692,00

	Sufinanciranje putem Natječaja LAG Terra Liburna 3.1.1
80% prihvatljivih troškova
	386.660,00




7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA
(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“)
Popisati značajnije projekte na način:
1. Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 
Vrijednost projekta: 1.224.082,36 kn
Izvor financiranja: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničko tijelo razine 1 u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. godina, Specifični cilj 6 i 1 — Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta (u daljnjem tekstu: OPKK).
Status projekta: potpisan Ugovor br. 2018/001379 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.
U tijeku priprema postupka javne nabave.

2. Energetska obnova zgrade Zdravstvene stanice Dražice na adresi Podkilavačka 6, 51218 Dražice

Vrijednost projekta: 704.126,40 kn
Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; (KK.04.2.1.04)
Status projekta: potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  - KK.04.2.1.04.0401.
U tijeku priprema postupka javne nabave.

3. „Izgradnja dječjeg igrališta kod vrtića „Grobnički tići“ u naselju Podhum“

Vrijednost projekta: 334.475,00

Izvor financiranja:  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Europa ulaže u ruralna područja:  Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, u okviru podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ - provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020

Status projekta: projekt je prijavljen i čeka se odluka o odabiru APPRRR

Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje i vanjski suradnici zaduženi su za pripremu dokumentacije i provedbu postupka prijave projekte na javne pozive.
Kako bi se prijavitelj na ozbiljnom nivou mogao posvetiti razvoju kroz EU fondove i dostupna vanjska sredstva pomoći zadužio je dio službenika Jedinstvenog upravnog odjela koji u suradnji s vanjskim suradnicima odgovaraju za:
· predlaganje prioriteta u pripremi i realizaciji strategijskih projekata razvoja Općine, strategijskih odluka o razvoju Općine, predlaganje suradnje s institucijama i pravnim tijelima nadležnim za strategijsko planiranje i upravljanje s posebnim naglaskom na stvaranje preduvjeta za gospodarski rast i razvoj, mobilnost, okoliš i urbanu obnovu, definiranje kriterija i davanje smjernica za njihovu realizaciju,
· predlaganje suradnje s domaćim i stranim javnim partnerima, te privatnim investitorima, obavljanje poslova u vezi s pripremom i provedbom regionalnih i međunarodnih razvojnih projekata, predlaganje suradnje s hrvatskim i europskim regijama, 
· obavljanje poslova vezanih uz ulaganja i investicije, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva
U JUO-u službenica - stručna osoba koja prati kretanja na tržištu sukladno tome donosi prijedloge za provedbu projekata na temelju Plana razvojnih projekata Proračuna, pokreće postupke realizacije projekata kao i angažmana potrebnih vanjskih suradnika.
Tim za provedbu projekta čine zaposlenici prijavitelja Općine Jelenje te će biti angažirani vanjski konzultanti za pomoć i podršku pri provedbi projekta te za postupke javne nabave sukladno pravilima za projekte koji se sufinanciraju iz vanjskih izvora pomoći. Za kvalitetno izvršenje provedbe projekta potrebno je da se ustroji tim koji će sačinjavati skup stručnjaka iz područja: građevine, javne nabave te provedbenih postupaka projekata financiranih iz EU fondova. S obzirom da projektni tim nije imao iskustva u provođenju projekata financiranih iz fondova EU ovakvog tipa predviđamo tehničku pomoć u vidu konzultanata koji imaju ova iskustva. Uloga konzultanata za provedbu projekta će biti podrška u upravljanju projektom i administrativna podrška kroz izradu modela upravljanja projektom, liste zadataka za učesnike projektnog tima, uspostavljanje sustava za praćenje i kontrolu vremenskog i financijskog plana projekta, ažuriranje projektnih aktivnosti sukladno dogovorenoj dinamici, upravljanje dokumentacijom, izvještavanja, te podrška pri komunikacijskim aktivnostima između korisnika sredstava, nadležnog tijela odgovornog za sufinanciranje i ostalih sudionika u projektu. Uloga konzultanta iz područja javne nabave biti će izrada natječajne dokumentacije, podrška pri provedbi postupka te podrška pri zaključenju postupka odabirom isporučitelja.
Voditelj: Dino Piljić, ing. zaštite na radu, na radnom mjestu zamjenika općinskog načelnika
Uloga voditelja projektnog tima obuhvaća koordinaciju svih aktivnosti, komunikaciju sa svim sudionicima provedbe, kako vanjskim tako i internim, te pravovremeno izvještavanje tijelima nadzora ovog projekta. Koordiniranim radom svoga tima, zadatak voditelja projektnog tima je doseći sve zacrtane ciljeve i rezultate projekte poštujući definirano vrijeme i sredstva.
Stručni suradnik za provedbu javne nabave i financije projekta: Gordana Tomas, dipl. iur., nositelj certifikata za javnu nabavu, na radnom mjestu Pročelnice JUO
Kao stručni suradnik za javnu nabavu koordinirati će postupcima nabave tj., aktivnostima koje uključuju: priprema natječajne dokumentacije za objavu, objava nadmetanja, provođenje postupaka ocjenjivanja ponuda, donošenje odluka o odabiru te zaključenje ugovora. Kontrolirati će sve postupke neovisno o predmetu nabave i vrsti postupka.
Stručni administrativni suradnik: Anita Gregov, mag. iur., na radnom mjestu Višeg komunalnog referenta
U vidu administrativne potpore voditi će brigu o prikupljanju dokumentacije, razmjene dokumentacije te ostale pomoćne aktivnosti. Koordinirati će aktivnostima promocije i vidljivosti projekta.
8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM 
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
	
	2020.
	2021.
	2022.
	2023.
	2024.

	Izvor prihoda
	
	
	
	
	

	Prihodi ne postoje (članarine se ne naplaćuju, ulaz se ne naplaćuje, najam se ne naplaćuje)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Izvori rashoda
	
	
	
	
	

	Trošak amortizacije
	24.180,00
	24.180,00
	24.180,00
	24.180,00
	24.180,00

	Održavanje terena i opreme
	1.000,00
	1.500,00
	2.000,00
	2.500,00
	3.000,00



8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“; navesti način upravljanja projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Realiziranim projektom upravljati će i održavati će ga Općina Jelenje.
Jedinstveni upravni odjel Općine Jelenje – odsjek za komunalne poslove zadužen je za održavanje i upravljanje realiziranim projektom.
U komunalnom odsjeku zaposlene su 3 osobe, stručnih kvalifikacija: 2 pravnika i 1 ekonomista.
9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto prihoda.
Predložak se preuzima sa mrežne stranice http://www.terra-liburna.hr 



Ostvaruje li projekt neto prihod?                 DA / NE 
(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)

Tablica izračuna neto prihoda
(Ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )
10. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE I S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog dokumenta jedince lokalne samouprave i iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je projekt u skladu sa strateškim razvojnim dokumentom, odnosno lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni dokument usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu; navesti gdje je strateški razvojni dokument objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)
Lokalna razvojna strategija lokalne akcijske grupe „Terra liburna“ od sprnja 2018. objavljena na službenim web stranicama LAG-a „Terra liburna“ http://www.terra-liburna.hr/ . LRS je usvojena od strane Skupštine LAG-a „Terra liburna“ 24. srpnja 2018. Odlukom o usvajanju 1. izmjene LRS LAG-a i usvajanje Plana provedbe LRS (URBROJ: 01-00005-000050). 
TO 3.1.1. doprinosi CILJU 3 - Razviti proizvode i usluge za ruralno stanovništvo temeljenih na resursima područja, posebno baštine. Doprinos prioritetima i fokus području 6/6B, što je navedeno u poglavlju 4.2. Ciljevi, mjere i tipovi operacija LRS za područja LAG-a temeljeni na mogućnostima PRR 2014-2020, str. 27-28. i poglavlju 4.3. Opis mjera uključujući definiranje korisnika i kriterija prihvatljivosti, str. 33-34.
Strategija razvoja Općine Jelenje za razdoblje od 2015. do 2020., Rijeka, Skrad, 2016. objavljena na službenim web stranicama  Općine Jelenje https://www.jelenje.hr/dokumenti/strateski-dokumenti. Strategija je usvojena od strane Općinskog vijeća Odlukom o usvajanju klasa: 023-01/16-01, urbroj: 2170-04-01-16-8 od 14.06.2016. Odluka je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije 15/2015 http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&id=34028 . 
Predmetni projekt usklađen je sa strateškim ciljem 3. Razvoj turizma, Mjere 3.1.4. Izgradnja Jelenje Sport city, aktivnost Izgradnja i uređenje sportskih igrališta.

11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA

Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za TO 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ 
- nositelj projekta se treba u Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.

Ja, Robert Marčelja, kao općinski načelnik i osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje Nositelja projekta izjavljujem da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama. Ciljne skupine su djeca i mladež, a krajnji korisnici lokalno stanovništvo i posjetioci.


Datum:							Potpis i pečat:

06.11.2018.						__________________________
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				Predložak za izračun neto prihoda







				Naziv korisnika						Općina Jelenje



				Naziv projekta						Uređenje igrališta za djecu i mlade u Dražicama

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Neto prihod projekta







						Izračun diskontiranog neto prihoda







						Tablica A. PLANIRANI PRIHODI I RASHODI PROJEKTA 																										0

						Stavka				Godina

										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

						1. Prihodi od naknada i članarina						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						2. Prihodi od najamnina						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						A. Prihodi poslovanja (1+2)				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						3. Trošak održavanja						1,000		1,500		2,000		2,500		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000

						4. Trošak energije						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						5. Trošak vanjskih usluga (zamjena dotrajale umjetne trave)						0		0		0		0		0		33,000		0		0		0		0

						6. Trošak plaća						0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						7. Trošak amortizacije						24,180		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180

						B. Rashodi poslovanja (3 +4 +5 +6 +7 +8)				0		25,180		25,680		26,180		26,680		27,180		60,180		27,180		27,180		27,180		27,180

						C. Dobit/gubitak [A-B]				0		-25,180		-25,680		-26,180		-26,680		-27,180		-60,180		-27,180		-27,180		-27,180		-27,180

						D. Ulaganje u materijalnu imovinu				483,600

						E. Ulaganje u obrtna sredstva				0

						F. Ukupna kapitalna ulaganja [D + E]				483,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0







						Tablica B. DISKONTIRANI NOVČANI TOK

						Stavka				Godina

										0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

						I. Dobit/gubitak				0		-25,180		-25,680		-26,180		-26,680		-27,180		-60,180		-27,180		-27,180		-27,180		-27,180

						II. Trošak amortizacije				0		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180		24,180

						III. Ukupna kapitalna ulaganja				483,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

						IV. Novčani tok [I + II - III]				-483,600		-1,000		-1,500		-2,000		-2,500		-3,000		-36,000		-3,000		-3,000		-3,000		-3,000

						V. Ostatak vrijednosti projekta																								-4440.73

						VI. Diskontni faktor				1		0.9615		0.9246		0.8890		0.8548		0.8219		0.7903		0.7599		0.7307		0.7026		0.6756

						VII. Diskontirani novčani tok [(IV + V) x VI]				-483600.0		-961.5		-1386.8		-1778.0		-2137.0		-2465.8		-28451.3		-2279.8		-2192.1		-2107.8		-5026.7

												-961.5		-1386.8		-1778.0		-2137.0		-2465.8		-28451.3		-2279.8		-2192.1		-2107.8		-2026.7

						VIII. Neto sadašnja vrijednost (NSV)
[suma diskontiranog novčanog toka]																								-532,386.76

						IX. NSV u odnosu na ulaganje (VIII / suma III)																								-1.10

						X. Ukupan iznos umanjenja potpore																								0.00



								diskontna stopa		4.00%





						UPUTE:

						* zbog automatiziranog izračuna diskontiranog neto prihoda, potrebno je popuniti samo bijela polja

						** unesite prihode i rashode poslovanja temeljene na stalnim cijenama, a sukladno ostvarivim godišnjim kapacitetima

						*** nulta godina je godina provedbe ulaganja; u odgovarajuće ćelije unesite ukupan iznos planiranog ulaganja

						**** nazivi stavaka prihoda i rashoda se mogu mijenjati zavisno od planiranog ulaganja





						Sukladno odredbama članka 61., stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013., ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod kojeg projekt ostvaruje u referentnom razdoblju od 10 godina. 
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