[image: image1.jpg]



  REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO – GORANSKA 
   ŽUPANIJA 

 
[image: image2.png]oy



    
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
KLASA: 010-10/18-01/7
URBROJ:2170-04-01-18-2
Dražice, 15. svibanj 2018.

Na temelju  članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),  članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) – u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje 5/18), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 1. sjednici održanoj 15. svibnja 2018. usvojilo je

IZVJEŠĆA
o ostvarenju Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2017. godinu
Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje u 2017. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 27. lipnja 2017. godine, sa I. Izmjenama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2017. godinu, usvojenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje dana 12. prosinca 2017. 

Članak 2.

Program javnih potreba Općine Jelenje u gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu ostvaren je kako slijedi:
	VRSTA RASHODA/IZDATAKA


	Planirano
	ostvareno
	Indeks 
	izvor

	Izgradnja i dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste
	 174.302,87
	0,00
	0
	gradnja kl, građ i rek.obor.odvodnje i naknada za zadr.nez.izgr.zgrada

	Izgradnja i dodatna ulaganja na groblja
	 550.000,00
	50.935,50
	9
	gradnja kl,građ. i rek. obor. odvodnje,  pomoći –pot.mjere

	Energetska obnova zdravstvene stanice
	100.000,00             
	10.750,00                
	11
	pomoći-pot.mjere

	Proširenje sustava javne rasvjete
	20.000,00
	4.491,00
	22

	građenje kI

	UKUPNO
	844.302,87
	66.176,50
	8
	


Članak 3.

Ovo Izvješće objavljuje se u «Službenim novinama Općine Jelenje».







OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE
                                                              PREDSJEDNIK                             

                                                             Luka Zaharija

OPĆINA JELENJE


     Dražičkih boraca 64


       51218 DRAŽICE











