Na temelju  članka 66. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20),  članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 123/17, 98/19, 144/20) – u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje 3/17, 5/18, 11/18, 29/20), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 28. sjednici održanoj 04.3.2021.  usvojilo je
IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2020. godinu
Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2020. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 19.11.2019. godine, I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Jelenje za 2020. godinu, usvojene su na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 30.4.2020., II. izmjene i dopune Programa usvojene su 24.11.2020..  

Članak 2.

Program javnih potreba Općine Jelenje u gradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu ostvaren je kako slijedi:
	VRSTA RASHODA/IZDATAKA


	Planirano
	ostvareno
	Indeks 
	izvor

	1.Izgradnja i dodatna ulaganja u nerazvrstane ceste
	660.477,27
	433.123,08
	66
	gradnja Kl

	1.1.Oborinska odvodnja

(uključeno u stavku 1)
	140.915,29
	136.748,36
	97
	gradnje i rekonstrukcija oborinske odvodnje

	2.Izgradnja i dodatna ulaganja na groblja
	        517.534,14
	105.704,65
	20
	gradnja Kl

	3.Izgradnja i dodatna ulaganja u javne površine, igralište i šetnice
	357.000,00
	310.536,25
	87
	 pomoći – županijski proračun, opći, vlastiti

	4.Modernizacija sustava javne rasvjete
	2.785.000,00
	2.689.225,00
	97
	namjenski primici, vlastiti

	5.Građenje i dodatna ulaganja u objekte
	129.389,27
	0,00
	0
	višak prihoda

	UKUPNO
	4.449.400,68
	3.675.337,34
	83
	


Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u «Službenim novinama Općine Jelenje» i stupa na  snagu osmog dana nakon objave.
KLASA: 010-10/21-01/28
URBROJ:2170-04-01-21-1
Dražice, 04.3.2021.






   Općinsko vijeće Općine Jelenje







Predsjednik
                                                                                                             Luka Zaharija, prof. 
