Na temelju  članka 66. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20),  članak 19. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 123/17, 98/19, 144/20) – u daljnjem tekstu: Zakon, i članka 18. Statuta Općine Jelenje (Službene novine PGŽ broj 33/09, 13/13, 6/16 i 17/17 i Službene novine Općine Jelenje 3/17, 5/18, 11/18, 29/20), Općinsko vijeće Općine Jelenje na 28. sjednici održanoj 04.3.2021.  usvojilo je
IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa  gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na  području Općine Jelenje za 2020. godinu
Članak 1.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Općine Jelenje za 2020. godine usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 19.11.2019. godine, I. Izmjene i dopune programa, usvojene su na sjednici Općinskog vijeća Općine Jelenje održanoj dana 30.4.2020., II. izmjene i dopune Programa usvojene su 24.11.2020..  

Članak 2.

Program javnih potreba Općine Jelenje u gradnji građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu ostvaren je kako slijedi:
	VRSTA RASHODA/IZDATAKA


	Planirano
	ostvareno
	Indeks 
	izvor

	Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga – poz.120
	176.000,00
	1.497,83
	1
	naknada za razvoj

	Reciklažna dvorišta Općine Jelenje – poz. 124,  150, 189
	3.704.000,00
	3.309.244,70
	89
	gradnja kl, pomoći – poticajne mjere

	Sanacija odlagališta Viševac – poz. 106
	        40.000,00
	8.421,01
	21
	naknada za razvoj

	„0“faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina-sanacija poz. 107
	15.296,00
	2.350,72                
	15
	naknada za razvoj

	Selekcija otpada poz. 157
	24.000,00
	20.456,32
	85
	 naknada za razvoj

	Sanacija odlagališta Dubine – poz. 54
	70.000,00
	65.966,82
	94
	opći prihodi i primici

	UKUPNO
	4.029.296,00
	3.407.937,40
	85
	


Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u «Službenim novinama Općine Jelenje» i stupa na  snagu osmog dana nakon objave.
KLASA: 010-10/21-01/28
URBROJ:2170-04-01-21-8
Dražice, 04.3.2021.






   Općinsko vijeće Općine Jelenje







Predsjednik
                                                                                                             Luka Zaharija, prof. 
